**ПАСПОРТ**

**проекта инициативного бюджетирования**

1. Наименование проекта инициативного бюджетирования (далее – проект): *Устройство многофункциональной спортивной площадки для игры в баскетбол, волейбол, мини футбол и теннис.*

2. Место реализации проекта:

2.1. Городской округ или муниципальный район: *Гаврилов-Ямский муниципальный район.*

2.2. Внутригородской район или поселение: *Шопшинское сельское поселение.*

2.3. Населенный пункт, улица, номер дома: *село Шопша, ул. Молодежная.*

2.4. Количество жителей муниципального образования области (городского/сельского поселения, городского округа или внутригородского района) (далее – жители): *2201 чел. жителей Шопшинского сельского поселения.*

3. Описание проекта:

3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен проект, текущее состояние объекта: *Отсутствие спортивной площадки в с.Шопша.*

3.2. Описание ожидаемых последствий реализации проекта с указанием количественных и качественных показателей*: Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей 601,3 м2 и покрытия бесшовного, эластичного, износостойкого из окрашенной резиновой крошки «Эко-Топ» 546,1 м2. Установка стоек баскетбольных – 2шт, стоек для игры в волейбол и теннис – 2 шт, ворот мини-футбола- 2 шт.*

3.3. Количество благополучателей, в непосредственных интересах которых реализуется проект: *1028 человек*.

3.4. Описание благополучателей: *жители с. Шопша.*

3.5. Состав и стоимость проекта:

| №  п/п | Наименование работ (услуг), приобретаемых товарно-материальных ценностей | Стоимость,  рублей | Наименования и реквизиты документов, подтверждающих стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многофункциональная спортивная площадка для игры в баскетбол, волейбол, мини футбол и теннис | *2 527 519,88* | *Локальная смета «Многофункциональная спортивная площадка для игры в баскетбол, волейбол, мини футбол и теннис, проверена в ГАУ ЯО «Яргосстройэкспертиза»* |
|  | Итого | *2 527 519,88* |  |

4. Планируемые источники финансирования проекта:

4.1. Описание планируемых денежных источников финансирования проекта:

| № п/п | Вид источника денежных средств | Сумма, рублей | Процент от стоимости проекта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Местный бюджет | *126 376* | *5* | *Средства по муниципальной программе «Формирование современной городской среды Шопшинского сельского поселения» на 2018-2022 годы* |
| 2. | Жители | *-* | *-* | *-* |
| 3. | Юридические лица (за исключением бюджетных учреждений, государственных и муниципальных предприятий) (далее – юридические лица) и индивидуальные предприниматели | *-* | *-* |  |
| 4. | Федеральный и областной бюджеты | *2 401 143,88* | *95* | *Средства субсидии на формирование современной городской* |
|  | Итого | *2 527 519,88* | *100* |  |

4.2. Расшифровка планируемого денежного вклада индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в проект:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование юридического лица,  Ф.И.О. индивидуального предпринимателя | Контактная  информация | Сумма денежного вклада, рублей |
| - | - | - | - |
|  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |

5. Описание планируемого нефинансового вклада: *уборка территории*.

6. Учет мнения жителей о реализации проекта:

6.1. Дата проведения мероприятия, осуществляемого с участием жителей: *18 марта 2018 г.*

6.2. Количество жителей, участвовавших в мероприятии: *559 чел.*

6.3. Количество жителей, проголосовавших за реализацию проекта: *428 чел.*

7. Сведения о видеозаписи мероприятия с участием жителей (имеется/ не имеется): *не* *имеется*.

8. Описание использования средств массовой информации, информационных стендов для информирования жителей о проекте: *объявления размещены на подъездах домов, досках объявлений, информационных стендах (фотографии прилагаются).*

9. Примечания: *Главным распорядителем бюджетных средств является департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.*

Дата подготовки паспорта проекта: 21.03.2018г.

Инициатор проекта (наименование должности, Ф.И.О., контактный телефон, адрес электронной почты, подпись):

Г*лава Администрации Шопшинского сельского поселения, Зинзиков Александр Павлович,*

*тел. 8-48534-32748, эл. почта* [shopselsovet@mail.ru](mailto:shopselsovet@mail.ru),

*подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

СОГЛАСОВАНО

Участники инициативной группы жителей:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Ф.И.О. жителя | Контактный телефон | Адрес  электронной почты | Подпись3 |
| 1. | Мальцева Галина Валентиновна |  |  |  |
| 2. | Табакова Ирина Игоревна |  |  |  |
| 3. | Аникина Елена Леонидовна |  |  |  |

*Глава администрации Гаврилов-Ямского муниципального района В.И. Серебряков*

*подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Глава администрации Шопшинского сельского поселения А.П. Зинзиков*

*подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

К паспорту проекта прилагаются следующие документы и материалы:

- локальные сметы на устройство спортивной площадки- 1 шт;

- протокол общественной комиссии;

- фотографии текущего состояния объекта (до реализации проекта) в электронном виде.